Додаток 4

до Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у Чорноморській міській територіальній громаді

**Інформація про виконання програми за 2024 рік**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0200000 |  | Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області |
|  | КВКВ |  | найменування головного розпорядника бюджетних коштів |
| 2. | 0210000 |  | Сектор екології управління економічного розвитку та торгівлі виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області |
|  | КВКВ |  | найменування відповідального виконавця програми |
| 3. | 0218340 |  | Міська цільова програма охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки на території Чорноморської міської територіальної громади на 2024-2028 роки, затверджена  рішенням  Чорноморської міської  ради Одеського району Одеської області від 12.04.2024р. №562-VIII (із змінами та доповненнями) |
|  | КПКВ |  | найменування програми, дата і номер рішення Чорноморської міської ради про її затвердження |

4. Напрями діяльності та заходи програми: Міська цільова програма охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки на території Чорноморської міської територіальної громади на 2024-2028 роки.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Захід | Головний  виконавець  та строк  виконання | Планові обсяги фінансування, тис. грн. | | | | | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн | | | | | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми) |
| Всього | У тому числі: | | | | Всього | У тому числі: | | | |
| Державний бюджет | Обласний бюджет | Бюджет Чорноморської міської територіальної громади | Іншіджерела | Державний бюджет | Обласний бюджет | Бюджет Чорноморської міської територіальної громади | Іншіджерела |
| 1 | Впровадження заходів щодо поводження з небезпечними відходами (обслуговування контейнерів для збирання і перевезення небезпечних відходів (відпрацьованих батарейок, фармацевтичних відходів) | Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, 2024  рік | 30,0 |  |  | 30,0 |  | 30,0 |  |  | 30,0 |  | Укладено один договір на видалення небезпечних відходів на суму 30,0 тис грн з НВК «Укрекопром», надано 2 послуги. |
| 2 | Організація та проведення заходів щодо пропаганди охорони навколишнього середовища (конференції, екологічні форуми, виставки, фестивалі) | Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, 2023  рік | 20,0 |  |  | 20,0 |  | 20,0 |  |  | 20,0 |  | Проведено один захід «Еко-Чорноморськ – за чисте довкілля» |
| 3 | Придбання та встановлення обладнання стаціонарних постів автоматизованої системи моніторингу атмосферного повітря | Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, 2024  рік | 9,9 |  |  | 9,9 |  |  |  |  |  |  | 3 станції моніторингу повітря були придбані за рахунок надходження благодійних внесків, грантів та дарунків та зараховані на баланс Бурлачобалківської сільської адміністрації |
| 4 | Придбання спеціалізовано го обладнання | Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, 2024  рік | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  | Сектор екології не надав заявку на закупівлю необхідного обладнання |

5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

тис. грн

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | | | Проведені видатки | | | Відхилення | | | |
| Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | % |
| 109,9 | 0,00 | 109,9 | 50,0 | 0,00 | 50,0 | -59,9 | 0,00 | -59,9 | -55 |

Начальник відділу бухобліку Оксана БОНЄВА