Додаток 4

до Порядку розроблення, затвердження та виконання міських цільових програм у Чорноморській міській територіальній громаді

**Інформація про виконання програми за 2024 рік**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0200000 |  | Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області |
|  | КВКВ |  | найменування головного розпорядника бюджетних коштів |
| 2. | 0210000 |  | Відділ інформаційних технологій та з питань доступу до публічної інформації виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області |
|  | КВКВ |  | найменування відповідального виконавця програми |
| 3. | 0217520 |  | Міська цільова програма інформатизації Чорноморської міської територіальної громади на 2024 – 2026 роки, затверджена  рішенням  Чорноморської міської  ради Одеського району Одеської області від 08.08.2024р. №649-VIII (із змінами та доповненнями) |
|  | КПКВ |  | найменування програми, дата і номер рішення Чорноморської міської ради про її затвердження |

4. Напрями діяльності та заходи програми: Міська цільова програма інформатизації Чорноморської міської територіальної громади на 2024 – 2026 роки.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Захід | Головний  виконавець  та строк  виконання | Планові обсяги фінансування, тис. грн. | | | | | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн | | | | | Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми) |
| Всього | У тому числі: | | | | Всього | У тому числі: | | | |
| Державний бюджет | Обласний бюджет | Бюджет Чорноморської міської територіальної громади | Іншіджерела | Державний бюджет | Обласний бюджет | Бюджет Чорноморської міської територіальної громади | Іншіджерела |
| 1 | Здійснення заходів з інформатизації КНП «Стоматологічна поліклініка» Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, 2024  рік | 108,0 |  |  | 108,0 |  | 107,7 |  |  | 107,7 |  | Придбано 2 ліцензії на операційну систему Windows 11, 2 принтера , 2 ноутбука, 3 персональні комп’ютери. |
| 2 | Здійснення заходів з інформатизації КНП «Чорноморська лікарня» Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, 2024  рік | 911,5 |  |  | 911,5 |  | 325,2 |  |  | 325,2 |  | Придбано 21 одиницю багатофункціональних пристроїв |
| 3 | Здійснення заходів з інформатизації КНП «Чорноморський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, 2024  рік | 763,0 |  |  | 763,0 |  | 753,5 |  |  | 753,5 |  | Придбано маршрутизатори (WI-FI-роутер) в кількості 15 одиниць, персональні комп’ютери в кількості 12 одиниць, багатофункціональні пристрої в кількості 39 одиниць, моніторів в кількості 12 одиниць |
| 4 | Здійснення заходів з інформатизації КУ «Муніципальна варта» Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, 2024  рік | 115,9 |  |  | 115,9 |  | 115,9 |  |  | 115,9 |  | Придбано 3 комп’ютери в зборі |
| 5 | Здійснення заходів з інформатизації Малодолинсь кою сільською адміністрацією Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, 2024  рік | 60,0 |  |  | 60,0 |  | 59,2 |  |  | 59,2 |  | Укладено 1 договір на постачання комп’ютерною техніки. Придбано 2 комп’ютера в комплекті. |
| 6 | Здійснення заходів з інформатизації Олександрівсь кою селищною адміністрацією Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області | Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області, 2024  рік | 58,2 |  |  | 58,2 |  | 58,1 |  |  | 58,1 |  | Укладено 1 договір на постачання комп’ютерною техніки. Придбано 2 комп’ютера в комплекті. |

5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

«тис. грн

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджетні асигнування з урахуванням змін | | | Проведені видатки | | | Відхилення | | | |
| Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | % |
| 2 016,6 | 1 132,8 | 883,8 | 1 419,5 | 1 122,2 | 297,3 | -597,1 | -10,6 | -586,5 | -30 |

Начальник відділу бухобліку Оксана БОНЄВА