ФОНТАНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ОДЕСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 16 березня 2026 року	                     №168

Про затвердження звіту та заключного звіту про виконання «Комплексної Програми життєзабезпечення, модернізації, ремонту, енергоефективності, енергозбереження та благоустрою об’єктів житлово – комунального господарства Фонтанської сільської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2023-2025 роки»

Відповідно до  пункту 1.7 Порядку розроблення, фінансування, моніторингу, реалізації цільових програм Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області та звітності про їх виконання, затвердженого рішенням сесії від 11.07.2025 року №3219-VIII, у зв’язку із звершенням строку дії  Комплексної Програми життєзабезпечення, модернізації, ремонту, енергоефективності, енергозбереження та благоустрою об’єктів житлово – комунального господарства Фонтанської сільської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2023-2025 роки за 2024 рік, затвердженої рішенням сесії Фонтанської сільської ради від 22.12.2022 року №1081-VIII, внесеними змінами до програми  від 21.03.2023 року №1174-VIII, від 06.04.2023 №1409—VIII, від 11.08.2023 №1581-VIII, від 15.08.2023 - №1612-VIII,від 22.08.2023 року №1614VIII, від 08.11.2023 року №1745-VIII, від 28.11.2023 №17455-VIII, від 20.12.2023 року № 1969-VIII, від 05.03.2024 року №2029—VIII, від 15.04.2024 року 2091—VIII, від 22.05.2024 року №2121-VIII, від 12.07.2024 року №2363-VIII, від 03.09.2024 року №2406-VIII, від 09.09.2024 року №2444-VIII ,від 26.09.2024 року №2463-VIII ,від 25.10.2024 року №2476-VIII ,від 31.10.2024 року №2506-VIII, від 13.11.2024 року №2513-VIII, від 27.12.2024 року №2724-VIII, від 29.01.2025 року №2730- VIII, від 18.03.2025 року №2794- VIII, від 01.04.2025 року №2811- VIII, від 17.04.2025 року №3103- VIII, від 22.05.2025 року №3119- VIII, від 06.06.2025 року №3159-VIII, від 11.07.2025 року №3211- VIII, від 13.08.2025 року №3271- VIII, від 22.09.2025 року №3304- VIII, від 21.10.2025 року №3368- VIII, від 07.11.2025 року №3395- VIII, від 04.12.2025 року №3512- VIII та керуючись пунктом 2 статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області,-

ВИРІШИВ:

- Схвалити проєкт рішення сільської ради  «Про затвердження звіту та заключного звіту про виконання Комплексної Програми життєзабезпечення, модернізації, ремонту, енергоефективності, енергозбереження та благоустрою об’єктів житлово – комунального господарства Фонтанської сільської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2023-2025 роки, додається додаток №1 до рішення.

2. Винести проєкт рішення сільської ради «Про затвердження звіту та заключного звіту про виконання Комплексної Програми життєзабезпечення, модернізації, ремонту, енергоефективності, енергозбереження та благоустрою об’єктів житлово – комунального господарства Фонтанської сільської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2023-2025 роки на розгляд чергової сесії Фонтанської сільської ради.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника відділу  житлово-комунального господарства, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами, господарського забезпечення – Олег ДМИТРІЄВ.

В.о.сільського голови	Андрій СЕРЕБРІЙ

ПОГОДЖЕНО:

Заступник сільського голови                                    Володимир КРИВОШЕЄНКО

(Підпис, дата)

Керуючий справами                                                       Олександр ЩЕРБИЧ

виконавчого комітету                      (Підпис, дата)

Заступник сільського голови                                           Петро ЩИРБА

(Підпис, дата)

Начальник  Управління фінансів                                          Євгенія КУРМЕЙ

(Підпис, дата)

Виконавець: Олег ДМИТРІЄВ                  ______________________

(Підпис, дата)

Начальник відділу житлово-комунального

господарства, цивільного захисту,

взаємодії з правоохоронними органами,

господарського забезпечення

Додаток №1

до рішення виконавчого комітету Фонтанської

сільської ради від 16.03.2026- року №168І

ЗВІТ

про результати виконання

Комплексної Програми життєзабезпечення, модернізації, ремонту, енергоефективності, енергозбереження та благоустрою об’єктів житлово – комунального господарства Фонтанської сільської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2023-2025 роки за 2025 рік

Дата і номер рішення сільської ради, яким затверджено Програму затвердженої рішенням сесії Фонтанської сільської ради від 22.12.2022 року №1081-VIII та внесеними змінами до програми  від 21.03.2023 року №1174-VIII, від 06.04.2023 №1409—VIII, від 11.08.2023 №1581-VIII, від 15.08.2023 - №1612-VIII,від 22.08.2023 року №1614VIII, від 08.11.2023 року №1745-VIII, від 28.11.2023 №17455-VIII, від 20.12.2023 року № 1969-VIII, від 05.03.2024 року №2029—VIII, від 15.04.2024 року 2091—VIII, від 22.05.2024 року №2121-VIII, від 12.07.2024 року №2363-VIII, від 03.09.2024 року №2406-VIII, від 09.09.2024 року №2444-VIII ,від 26.09.2024 року №2463-VIII ,від 25.10.2024 року №2476-VIII ,від 31.10.2024 року №2506-VIII, від 13.11.2024 року №2513-VIII, від 27.12.2024 року №2724-VIII, від 29.01.2025 року №2730- VIII, від 18.03.2025 року №2794- VIII, від 01.04.2025 року №2811- VIII, від 17.04.2025 року №3103- VIII, від 22.05.2025 року №3119- VIII, від 06.06.2025 року №3159-VIII, від 11.07.2025 року №3211- VIII, від 13.08.2025 року №3271- VIII, від 22.09.2025 року №3304- VIII, від 21.10.2025 року №3368- VIII, від 07.11.2025 року №3395- VIII, від 04.12.2025 року №3512- VIII

Відповідальний виконавець Програми: відділ житлово-комунального господарства, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами, господарського забезпечення

Термін реалізації Програми  2025 рік

- Виконання заходів Програми

| № з/п | Пріоритетні завдання | Зміст заходів | Термін виконання | Виконавці | Річний обсяг фінансування грн. | Фактично профінансовано | Відсоток виконання | Інформація про виконання або причини невиконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | Утримання в належному стані внутрішніх мереж водопостачання, а саме: «Капітальний ремонт водопроводу по вул. Польова (від вул. Центральна до вул. Садова буд №32) в с. Фонтанка Одеського району Одеської області» | 2025 | Управління капітального будівництва | 1 500 000 | 48 541,67 | 3% | Договір на виконання робіт буде укладено у 2026 році. Послуги з розробки ПКД були профінансовані на 100%. |
|  |  | Утримання в належному стані зовнішніх мереж водовідведення: поточний ремонт зовнішніх мереж каналізації на території КЗ "Фонтанський сільський будинок культури", який розташований за адресою Одеська обл., Одеський р-н, с.Фонтанка, вул. Центральна 46 | 2025 | Управління капітального будівництва | 104 522 | 103 546,80 | 99% | Виконано в повному обсязі. Фактична вартість робіт склала менше запланованого обсягу фінансування. Роботи оплачено в повному обсязі згідно з актами виконаних робіт. |
|  |  | Послуги з виготовлення технічного паспорту на лінійній об'єкт інженерно-транспортної інфраструктури, а саме: водопровід, який розташований за адресою Одеська область, Одеський район, с.Вапнярка, вул.3-я Лугова | 2025 | Управління капітального будівництва | 9 000 | 9 000,00 | 100% | Виконано в повному обсязі. Роботи оплачено в повному обсязі згідно з актами виконаних робіт. |
|  |  | Послуги з інженерно-геодезичних вишукувань за об'єктом:: заклад дошкільної освіти (ясла-садок) "КАЗКОВА РІВ'ЄРА" Фонтанської сільської ради, щодо улаштування об’єктів цивільного захисту (укриття), за адресою: Одеська область, Одеський район, с. Олександрівка, вул. Центральна, 3А | 2025 | Управління капітального будівництва | 20 000 | 19 930,74 | 99% | Виконано в повному обсязі.. Фактична вартість послуг склала менше запланованого обсягу фінансування. |
|  |  | Послуга з виготовлення технічного паспорту обєкту нерухомого майна будівлі та споруди за об'єктом: заклад дошкільної освіти (ясла-садок) "ТОПОЛЬКА" Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області щодо улаштування об’єктів цивільного захисту (укриття) за адресою: Одеська область Одеський район, с. Фонтанка, вул. Шкільна, 1А | 2025 | Управління капітального будівництва | 12 000 | 12 000,00 | 100% | Виконано в повному обсязі.. Роботи оплачено в повному обсязі згідно з актами виконаних робіт. |
|  |  | Послуга з виготовлення технічного паспорту обєкту нерухомого майна будівлі та споруди за об'єктом: заклад дошкільної освіти (ясла-садок) "КАЗКОВА РІВ'ЄРА" Фонтанської сільської ради, щодо улаштування об’єктів цивільного захисту (укриття), за адресою: Одеська область, Одеський район, с. Олександрівка, вул. Центральна, 3А | 2025 | Управління капітального будівництва | 14 000 | 14 000,00 | 100% | Виконано в повному обсязі. Роботи оплачено в повному обсязі згідно з актами виконаних робіт. |
|  |  | Послуги з інженерно-геодезичних вишукувань за об'єктом: Реконструкція каналізаційної насосної станції за адресою: Одеська область, Одеський район, с. Фонтанка, вул. Олега Кошевого, 3а | 2025 | Управління капітального будівництва | 20 800 | 20 717,20 | 990% | Виконано в повному обсязі. Фактична вартість послуг склала менше запланованого обсягу фінансування. |
|  |  | Послуги з інженерно-геодезичних вишукувань за об'єктом: Новодофінівської гімназії Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області щодо улаштування об’єктів цивільного захисту (укриття) за адресою: Одеська обл., Одеський район,с. Нова Дофінівка, вул. Шкільна, 30 | 2025 | Управління капітального будівництва | 25 000 | 19 453,63 | 78% | Виконано в повному обсязі. Фактична вартість послуг склала менше запланованого обсягу фінансування. |
|  |  | Послуга з виготовлення технічного паспорту обєкту нерухомого майна будівлі та споруди за об'єктом: Новодофінівської гімназії Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області щодо улаштування об’єктів цивільного захисту (укриття) за адресою: Одеська обл., Одеський район,с. Нова Дофінівка, вул. Шкільна, 30 | 2025 | Управління капітального будівництва | 30 000 | 20 000,00 | 67% | Виконано в повному обсязі. Фактична вартість послуг склала менше запланованого обсягу фінансування. |
|  |  | Послуга з виготовлення технічного паспорту обєкту нерухомого майна будівлі та споруди за об'єктом: Світлівської початкової школи Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області щодо улаштування об’єкту цивільного захисту (укриття) за адресою: Одеська обл., Одеський р., сщ. Світле, вулиця Комунальна, будинок 35 | 2025 | Управління капітального будівництва | 7 000 | 6 800,00 | 97% | Виконано в повному обсязі. Фактична вартість послуг склала менше запланованого обсягу фінансування. |
|  |  | Послуга з виготовлення технічного паспорту обєкту нерухомого майна будівлі та споруди, а саме: частини підвального приміщення (їдальня) ліцей «Фонтанський» Фонтанської сільської ради щодо улаштування об’єкту цивільного захисту (укриття) за адресою: Одеська область, Одеський район, село Фонтанка, вулиця Центральна, 55 | 2025 | Управління капітального будівництва | 7 000 | 0,00 | 0% | Захід не виконано у зв’язку з фактичною неготовністю підвального приміщення. Захід буде виконаний у 2026 році. |
|  |  | Послуги з інженерно-геодезичних вишукувань за об'єктом: підвального приміщення КЗ "Фонтанський сільський будинок культури", який розташований за адресою Одеська обл., Одеський р-н, с. Фонтанка, вул. Центральна 46" | 2025 | Управління капітального будівництва | 25 000 | 24 490,85 | 98% | Виконано в повному обсязі. Фактична вартість послуг склала менше запланованого обсягу фінансування. |
|  |  | Послуги з виготовлення технічного паспорту на лінійній об'єкт інженерно-транспортної інфраструктури, а саме: водопровід, який розташований за адресою Одеська область, Одеський район, с. Фонтанка, вул. Західна | 2025 | Управління капітального будівництва | 9 000 | 9 000,00 | 100% | Виконано в повному обсязі. Роботи оплачено в повному обсязі згідно з актами виконаних робіт. |
|  |  | Розробка проєкту на збільшення потужності електропочтачання на обєкт КНС за адресою: вул.Храмова , 3А с.Фонтанка Одеського району Одеської області | 2025 | Відділ житлово-комунального господарства | 52 965 | 52964,4 | 100% | АТ " ДТЕК Одеські електромережі" Виконано в повному обсязі. Економія |
|  |  | Послуги з облаштування шафи обліку та підключення обєкту КНС за адресою: вул.Храмова,3А с.Фонтанка Одеського району Одеської області | 2025 | Відділ житлово-комунального господарства | 72 701 | 72700,85 | 100% | ТОВ "ЛК ЕНЕРДЖИ ГРУП" Фактична вартість послуг склала менше запланованого обсягу фінансування. |
|  |  | Послуги з повірки гідрантів на території громади | 2025 | Фонтанська сільська рада | 99 000 | 59 012,76 | 60% | Виконано в повному обсязі. 26 ДПРЗ 2 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Одеській області Фактична вартість послуг склала менше запланованого обсягу фінансування. |
|  |  | «Облаштування шафи приладу обліку з приєднанням до електричної мережі оператора системи розподілу адміністративної будівлі та підключення «Бюветного комплексу біля адміністративної будівлі з господарськими будівлями та спорудами, яка розташована за адресою Одеська область, Одеський район, с. Нова Дофінівка вул. Центральна 54-А (ТП - 27)» | 2025 | Фонтанська сільська рада | 60 000 | 0 | 0% | Не виконано. Роботи перенесено на 2026 рік |
| 2. | Будівництво, реконструкція, ремонт та утримання мережі на території громади | Послуги з утримання світлофорного об'єкту розташованого на автодорозі «Одеса-Южний», р-н СБК та ДНЗ «Гніздечко» (вул. Семенова-Центральна) с. Фонтанка Одеського району Одеської області | 2025 | Відділ житлово-комунального господарства | 49 500 | 49 380 | 99% | Виконано в повному обсязі. ФОП Лещенко Фактична вартість послуг склала менше запланованого обсягу фінансування-економія |
|  |  | Послуги з виготовлення технічного паспорту та внесення в Єдину державну електронну систему у сфері будівництва в с.Фонтанка Одеського району Одеської області вул. Центральна, буд. 3 кор.1 кв.55 | 2025 | Фонтанська сільська рада | 10 000 | 10 000 | 100% | Виконано в повному обсязі. ТОВ "Бюро технічної інвентаризації та юридичних послуг" |
|  |  | Послуги по визначенню ринкової(оціночної) вартості та виконання звіту з незалежної оцінки нерухомого майна комунальної власності –в с.Фонтанка Одеського району Одеської області вул. Центральна, буд. 3 кор.1 кв.55 | 2025 | Фонтанська сільська рада | 7 000 | 0 | 0% | Не виконано у зв’язку з втратою необхідності проведення даних робіт |
|  |  | Послуги по визначенню ринкової(оціночної) вартості та виконання звіту з незалежної оцінки нерухомого майна комунальної власності –в с.Фонтанка Одеського району Одеської області вул. Центральна, буд. 3 кор.2 кв.71 | 2025 | Фонтанська сільська рада | 7 000 | 0 | 0% | Не виконано у зв’язку з втратою необхідності проведення даних робіт |
|  |  | Оплата електроенергії | 2025 | Відділ житлово комунального господарства | 8 650 000 | 6 862 527,57 | 79 | Виконано в повному обсязі. Фактична вартість послуг склала менше запланованого обсягу фінансування. АТ " ДТЕК Одеські електромережі" ТОВ "ТЕРНОПІЛЬЕНЕРГОТРЕЙД" ТОВ "ЕНЕРДЖИГАЗТРЕЙД" |
|  |  | Послуги з виготовлення технічного паспорту та внесення в Єдину державну електронну систему у сфері будівництва в с.Фонтанка Одеського району Одеської області вул. Центральна, буд. 3 кор.2 кв.71 | 2025 | Фонтанська сільська рада | 10 000 | 10 000 | 100% | Виконано в повному обсязі. ТОВ "Бюро технічної інвентаризації та юридичних послуг" |
|  |  | Послуги з утримання світлофорного об'єкту, розташованого на перехресті автодороги «Одеса-Южний», вул. Дерибасівська /Грецька с. Фонтанка Одеського району Одеської області | 2025 | Відділ житлово-комунального господарства | 49 500 | 49 380 | 99% | Виконано в повному обсязі. ФОП Лещенко Фактична вартість послуг склала менше запланованого обсягу фінансування. |
|  |  | Послуги з утримання світлофорного об'єкту, розташованого на автодорозі «Одеса-Южний», на перехресті вул. Семенова-Центральна с. Фонтанка Одеського району Одеської області | 2025 | Відділ житлово-комунального господарства | 49 500 | 49 380 | 99% | Виконано в повному обсязі. ФОП Лещенко Фактична вартість послуг склала менше запланованого обсягу фінансування. |
|  |  | Благоустрій території: Нове будівництво пішохідної доріжки з облаштуванням з елементами благоустрою вздовж вулиці Заболотного на ділянці від будинку №107 по вулиці Південна до будинку №46 по вул. Лугова в селищі Ліски Одеського району Одеської області | 2025 | Управління капітального будівництва | 3 374 506 | 3 374 420,54 | 99% | Виконано в повному обсязі. Фактична вартість робіт склала менше запланованого обсягу фінансування. Роботи оплачено в повному обсязі згідно з актами виконаних робіт. |
|  |  | Нове будівництво пішохідної доріжки з облаштуванням елементів благоустрою " пішохідної доріжки, велодоріжки та інші" від вул. полковника Гуляєва у с. Фонтанка по вул.Ак.Заболотного у с. Ліски до вул. Ак Сахарова Одеського району Одеської області | 2025 | Управління капітального будівництва | 650 000 | 254 714,67 | 39% | Договір на виконання робіт буде укладено у 2026 році. Послуги з розробки ПКД були профінансовані на 39% в частині виконання вишукувальних робіт. |
|  |  | Благоустрій території - Реконструкція дорожнього покриття з улаштуванням пішохідної доріжки, що веде до укриття біля будівлі закладу дошкільної освіти (ясла-садок) "КАЗКОВА РІВ'ЄРА" Фонтанської сільської ради , за адресою: Одеська область, Одеський район, с. Олександрівка, вул. Центральна, 3А | 2025 | Управління капітального будівництва | 666 000 | 665 659,00 | 99% | Виконано в повному обсязі. Фактична вартість робіт склала менше запланованого обсягу фінансування. Роботи оплачено в повному обсязі згідно з актами виконаних робіт. |
|  |  | Утримання автомобільних доріг місцевого значення, а саме: нанесення дорожньої розмітки та встановлення засобів організації дорожнього руху по вулиці Заболотного в селищі Ліски Одеського району Одеської області | 2025 | Управління капітального будівництва | 71 000 | 70 862,70 | 99% | Виконано в повному обсязі. Фактична вартість послуг склала менше запланованого обсягу фінансування. |
|  |  | Утримання автомобільних доріг місцевого значення, а саме: послуги з розробки схеми організації дорожнього руху (ОДР) по вулиці Заболотного в селищі Ліски Одеського району Одеської області | 2025 | Управління капітального будівництва | 144 100 | 144 028,00 | 100% | Виконано в повному обсязі. Фактична вартість послуг склала менше запланованого обсягу фінансування. |
|  |  | Будівництво автомобільної дороги місцевого значення комунальної власності по вул. Сковороди, на ділянці від вул. Кільцева до вул. Нова в селі Фонтанка Одеського району Одеської області | 2025 | Управління капітального будівництва | 4 329 000 | 4 325 679,65 | 100% | Виконано в повному обсязі. Фактична вартість робіт склала менше запланованого обсягу фінансування. Роботи оплачено в повному обсязі згідно з актами виконаних робіт. |
|  |  | Утримання автомобільних доріг місцевого значення, а саме: Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Ярошевська, вул. Ювілейна, вул. Проценко, вул. Приморська, пров. Шкільний, вул. Курортна, вул. Набережна та вул. Морська в с. Крижанівка, Одеського району Одеської області | 2025 | Управління капітального будівництва | 620 000 | 595 771,00 | 96% | Виконано в повному обсязі. Фактична вартість робіт склала менше запланованого обсягу фінансування. Роботи оплачено в повному обсязі згідно з актами виконаних робіт. |
|  |  | Утримання автомобільних доріг місцевого значення, а саме: Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Центральна, пров. Степний, вул. 28-ої Бригади, вул. Спортивна, вул. Теніста, вул. Деменчука, вул. Кооперативна, вул. Патріотична, вул. Виноградна, вул. Прикордонна, вул. Кільцева, Вул. Івана Франко, вул. Соборна, вул.Степна в с. Фонтанка, Одеського району Одеської області | 2025 | Управління капітального будівництва | 924 600 | 911 685,00 | 980% | Виконано в повному обсязі. Фактична вартість робіт склала менше запланованого обсягу фінансування. Роботи оплачено в повному обсязі згідно з актами виконаних робіт. |
|  |  | Утримання автомобільних доріг місцевого значення, а саме: Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Шкільна, вул. Приморська, вул. Курортна, вул.Центральна ,вул. Зелена, вул. Молодіжна та пров. Шкільний в с. Нова Дофінівка, Одеського району Одеської області | 2025 | Управління капітального будівництва | 338 000 | 332 554,00 | 98% | Виконано в повному обсязі. Фактична вартість робіт склала менше запланованого обсягу фінансування. Роботи оплачено в повному обсязі згідно з актами виконаних робіт. |
|  |  | Утримання автомобільних доріг місцевого значення, а саме: Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Лугова; провулку від вул. Десантна, 90 до вул. Степова, 99А; вул. Лиманна, та пров. Десантний в с. Вапнярка, Одеського району Одеської області | 2025 | Управління капітального будівництва | 62 300 | 61 307,00 | 98% | Виконано в повному обсязі. Фактична вартість робіт склала менше запланованого обсягу фінансування. Роботи оплачено в повному обсязі згідно з актами виконаних робіт. |
|  |  | Утримання автомобільних доріг місцевого значення, а саме: Поточний ремонт дорожнього покриття вул. Зелена в с .Фонтанка, Одеського району Одеської області (в т.ч. виготовлення кошторисної документації та послуги технагляду) | 2025 | Управління капітального будівництва | 1 821 400 | 1 821 397,83 | 100% | Виконано в повному обсязі. Фактична вартість робіт склала менше запланованого обсягу фінансування. Роботи оплачено в повному обсязі згідно з актами виконаних робіт. |
|  |  | Утримання автомобільних доріг місцевого значення, а саме: Поточний ремонт дорожнього покриття вул. Радужна в с. Фонтанка, Одеського району Одеської області | 2025 | Управління капітального будівництва | 982 000 | 981 494,54 | 99% | Виконано в повному обсязі. Фактична вартість робіт склала менше запланованого обсягу фінансування. Роботи оплачено в повному обсязі згідно з актами виконаних робіт. |
|  |  | Утримання автомобільних доріг місцевого значення, а саме: Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Західна, вул. Юбілейна, вул. Берегова, міжквартальних проїздів біля буд. 4, 5, 6, 7 по вул. Центральна, провулку від буд. 1 по вул. Квіткова до вул. Центральна та провулку від буд. 9 по вул. Квіткова до вул. Центральна в с. Олександрівка, Одеського району Одеської області ( в т.ч. виготовлення кошторисної документації та послуги технагляду) | 2025 | Управління капітального будівництва | 1 592 500 | 1 592 458,36 | 100% | Виконано в повному обсязі. Фактична вартість робіт склала менше запланованого обсягу фінансування. Роботи оплачено в повному обсязі згідно з актами виконаних робіт. |
|  |  | Утримання автомобільних доріг місцевого значення, а саме: Поточний ремонт дорожнього покриття вул. Полтавська в с. Фонтанка, Одеського району Одеської області ( в т.ч. виготовлення кошторисної документації та послуги технагляду) | 2025 | Управління капітального будівництва | 1 591 500 | 1 591 447,00 | 100% | Виконано в повному обсязі. Фактична вартість робіт склала менше запланованого обсягу фінансування. Роботи оплачено в повному обсязі згідно з актами виконаних робіт. |
|  |  | Утримання автомобільних доріг місцевого значення, а саме: Поточний ремонт дорожнього покриття від провулку 3-я Лугова до вул. Садова, вул 3 Лугова в с. Вапнярка, Одеського району Одеської області | 2025 | Управління капітального будівництва | 600 000 | 599 319,50 | 100% | Виконано в повному обсязі. Фактична вартість робіт склала менше запланованого обсягу фінансування. Роботи оплачено в повному обсязі згідно з актами виконаних робіт. |
|  |  | Утримання автомобільних доріг місцевого значення, а саме: Поточний ремонт дорожнього покриття вул. 2-а Лугова в с. Вапнярка, Одеського району Одеської області ( в т.ч. виготовлення кошторисної документації та послуги технагляду) | 2025 | Управління капітального будівництва | 2 395 000 | 2 394 937,60 | 100% | Виконано в повному обсязі. Фактична вартість робіт склала менше запланованого обсягу фінансування. Роботи оплачено в повному обсязі згідно з актами виконаних робіт. |
|  |  | Утримання автомобільних доріг місцевого значення, а саме: Поточний ремонт дорожнього покриття вул. Лісний бульвар в с. Фонтанка, Одеського району Одеської області ( в т.ч. виготовлення кошторисної документації та послуги технагляду) | 2025 | Управління капітального будівництва | 1 528 200 | 1 528 164,67 | 100% | Виконано в повному обсязі. Фактична вартість робіт склала менше запланованого обсягу фінансування. Роботи оплачено в повному обсязі згідно з актами виконаних робіт. |
|  |  | Утримання автомобільних доріг місцевого значення, а саме: Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Степова в сщ. Світле Одеського району Одеської області | 2025 | Управління капітального будівництва | 798 600 | 798 566,00 | 100% | Виконано в повному обсязі. Фактична вартість робіт склала менше запланованого обсягу фінансування. Роботи оплачено в повному обсязі згідно з актами виконаних робіт. |
|  |  | Капітальний ремонт автомобільної дороги місцевого значення комунальної власності по вул. Т. Шевченко ( ремонт дорожнього покриття з тампуванням вирви , що виникла в результаті ракетного обстрілу) в селі Нова Дофінівка Одеського району Одеської області | 2025 | Управління капітального будівництва | 2 585 000 | 2 584 829,54 | 100% | Виконано в повному обсязі. Фактична вартість робіт склала менше запланованого обсягу фінансування. Роботи оплачено в повному обсязі згідно з актами виконаних робіт. |
|  |  | Будівництво автомобільної дороги місцевого значення комунальної власності по вул. Грушевського, на ділянці від будинку від будинку 27 добудинку 51, в селі Фонтанка Одеського району Одеської області | 2025 | Управління капітального будівництва | 3 066 950 | 3 066 332,149 | 100% | Виконано в повному обсязі. Фактична вартість робіт склала менше запланованого обсягу фінансування. Роботи оплачено в повному обсязі згідно з актами виконаних робіт. |
|  |  | Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах, а саме: Поточний ремонт дорожнього покриття вул. Південна в с .Фонтанка, Одеського району Одеської області | 2025 | Управління капітального будівництва | 477 000 | 476 963,82 | 100% | Виконано в повному обсязі. Фактична вартість робіт склала менше запланованого обсягу фінансування. Роботи оплачено в повному обсязі згідно з актами виконаних робіт. |
|  |  | Благоустрою населених пунктів, а саме: Нове будівництво пішохідної доріжки з облаштуванням елементів благоустрою (пішохідна доріжка, велодоріжка та інше) від вул. полковника Гуляєва (с. Фонтанка), вул. Ак. Заболотного (с. Ліски) до вул. Академіка Сахарова (с.Ліски) Одеського району Одеської області | 2025 | Управління капітального будівництва | 2 970 000 | 0,00 | 0% | Договір на виконання робіт буде укладено у 2026 році. |
|  |  | Нове будівництво дороги з облаштуванням елементів благоустрою по проспекту Віталія Нестеренка на ділянці від вул. Центральна до вул. Сковороди в селі Фонтанка Одеського району Одеської області (Розробка проєктно-кошторисної документації за об'єктом) | 2025 | Управління капітального будівництва | 350 000 | 328 159,85 | 94% | Виконано в повному обсязі. Фактична вартість робіт склала менше запланованого обсягу фінансування. Роботи оплачено в повному обсязі згідно з актами виконаних робіт. |
|  |  | Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах, а саме: Поточний ремонт дорожнього покриття міжквартального проїзду від будинку 47 вулиці Тираспольської до будинку 41 вулиці Дніпровської в с .Фонтанка Одеського району Одеської області | 2025 | Управління капітального будівництва | 513 100 | 507 421,15 | 99% | Виконано в повному обсязі. Фактична вартість робіт склала менше запланованого обсягу фінансування. Роботи оплачено в повному обсязі згідно з актами виконаних робіт. |
|  |  | Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах, а саме: Поточний ремонт дорожнього покриття міжквартального проїзду від будинку 51 вулиці Грушевської до будинку 47 вулиці Тираспольської в с .Фонтанка Одеського району Одеської області | 2025 | Управління капітального будівництва | 533 400 | 528 809,42 | 99% | Виконано в повному обсязі. Фактична вартість робіт склала менше запланованого обсягу фінансування. Роботи оплачено в повному обсязі згідно з актами виконаних робіт. |
|  |  | Утримання автомобільних доріг місцевого значення, а саме: Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Косяненко в с-ще Ліски, Одеського району Одеської області | 2025 | Управління капітального будівництва | 620 000 | 606 514,98 | 98% | Виконано в повному обсязі. Фактична вартість робіт склала менше запланованого обсягу фінансування. Роботи оплачено в повному обсязі згідно з актами виконаних робіт. |
|  |  | Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах, а саме: Поточний ремонт дорожнього покриття міжквартального проїзду від будинку 42 по вулиці Дніпровська до будинку 33 вулиці Кільцева в с.Фонтанка Одеського району Одеської області. | 2025 | Управління капітального будівництва | 580 000 | 575 268,66 | 99% | Виконано в повному обсязі. Фактична вартість робіт склала менше запланованого обсягу фінансування. Роботи оплачено в повному обсязі згідно з актами виконаних робіт. |
|  |  | Утримання в належному стані зовнішніх мереж електропостачання , а саме Поточний ремонт мережі вуличного освітлення по вул.Івана Франка с.Фонтанка, Одеського району, Одеської області. | 2025 | Управління капітального будівництва | 310 000 | 309 950,82 | 100% | Виконано в повному обсязі. Фактична вартість робіт склала менше запланованого обсягу фінансування. Роботи оплачено в повному обсязі згідно з актами виконаних робіт. |
|  |  | Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах, а саме: Поточний ремонт дорожнього покриття по вул.Лісній від пров.Вчительського до вул.Педагогічної в с.Фонтанка Одеського району Одеської області (в т.ч. послуги технагляду) | 2025 | Управління капітального будівництва | 837 500 | 835 878,20 | 99% | Виконано в повному обсязі. Фактична вартість робіт склала менше запланованого обсягу фінансування. Роботи оплачено в повному обсязі згідно з актами виконаних робіт. |
|  |  | Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах, а саме: Поточний ремонт дорожнього покриття по вул.Центральній в с.Крижанівка Одеського району Одеської області (в т.ч. послуги технагляду) | 2025 | Управління капітального будівництва | 164 000 | 161 417,15 | 98% | Виконано в повному обсязі. Фактична вартість робіт склала менше запланованого обсягу фінансування. Роботи оплачено в повному обсязі згідно з актами виконаних робіт. |
|  |  | Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах, а саме: Поточний ремонт дорожнього покриття по вул.Ветеранів в с.Крижанівка Одеського району Одеської області (в т.ч. послуги технагляду) | 2025 | Управління капітального будівництва | 178 000 | 175 153,55 | 98% | Виконано в повному обсязі. Фактична вартість робіт склала менше запланованого обсягу фінансування. Роботи оплачено в повному обсязі згідно з актами виконаних робіт. |
|  |  | Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах, а саме: Поточний ремонт дорожнього покриття провулку від вул.Лугова до вул.3-я Лугова в с.Вапнярка Одеського району Одеської області (в т.ч. послуги технагляду) | 2025 | Управління капітального будівництва | 663 500 | 662 400,32 | 100% | Виконано в повному обсязі. Фактична вартість робіт склала менше запланованого обсягу фінансування. Роботи оплачено в повному обсязі згідно з актами виконаних робіт. |
|  |  | Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах, а саме: Поточний ремонт дорожнього покриття спуску від вул.Ветеранів до узбережжя Чорного моря в с.Крижанівка Одеського району Одеської області (в т.ч. послуги технагляду) | 2025 | Управління капітального будівництва | 657 000 | 657 000,00 | 100% | Виконано в повному обсязі. Фактична вартість робіт склала менше запланованого обсягу фінансування. Роботи оплачено в повному обсязі згідно з актами виконаних робіт. |
|  |  | Утримання в належному стані зовнішніх мереж електропостачання , а саме Поточний ремонт мережі вуличного освітлення по вул.Гуляєва с.Фонтанка, Одеського району, Одеської області. | 2025 | Управління капітального будівництва | 110 000 | 109 932,36 | 100% | Виконано в повному обсязі. Фактична вартість робіт склала менше запланованого обсягу фінансування. Роботи оплачено в повному обсязі згідно з актами виконаних робіт. |
|  |  | Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах, а саме: Поточний ремонт дорожнього покриття по вул. Грушевського, на ділянці від будинку 1 до будинку 26 в селі Фонтанка Одеського району Одеської області (Розробка ПКД, експертиза проектної документації, послуга та технічний нагляд ) | 2025 | Управління капітального будівництва | 1 050 000 | 988 790,39 | 94% | Виконано в повному обсязі. Фактична вартість робіт склала менше запланованого обсягу фінансування. Роботи оплачено в повному обсязі згідно з актами виконаних робіт. |
|  |  | Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах, а саме: Поточний ремонт дорожнього покриття по проспекту Віталія Нестеренка від будинку 2 (перехрестя вул. Храмова, буд 122) до перетину з вулицею Дачна, будинок 170 (а,б) в селі Фонтанка Одеського району Одеської області (Розробка ПКД, експертиза проектної документації, послуга та технічний нагляд ) | 2025 | Управління капітального будівництва | 1 600 000 | 1 389 874,56 | 87% | Виконано в повному обсязі. Фактична вартість робіт склала менше запланованого обсягу фінансування. Роботи оплачено в повному обсязі згідно з актами виконаних робіт. |
|  |  | Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах, а саме: Поточний ремонт дорожнього покриття по вул.Храмова в селі Фонтанка Одеського району Одеської області | 2025 | Управління капітального будівництва | 128 000 | 127 998,00 | 100% | Виконано в повному обсязі. Фактична вартість робіт склала менше запланованого обсягу фінансування. Роботи оплачено в повному обсязі згідно з актами виконаних робіт. |
|  |  | Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах, а саме: Поточний ремонт дорожнього покриття на ділянці по вулиці Центральна від будинку 57 до перехрестя проспекту Віталія Нестеренка в селі Фонтанка Одеського району Одеської області (Розробка ПКД, експертиза проектної документації, послуга та технічний нагляд ) | 2025 | Управління капітального будівництва | 970 000 | 914 357,55 | 94% | Виконано в повному обсязі. Фактична вартість робіт склала менше запланованого обсягу фінансування. Роботи оплачено в повному обсязі згідно з актами виконаних робіт. |
| 3. | Будівництво та утримання об’єктів соціально-культурної сфери громади | Благоустрій території: будівництво дитячого спортивного майданчика та облаштування елементів благоустрою на території біля будівлі КЗ "Фонтанський сільський будинок культури", який розташований за адресою: Одеська обл., Одеський р-н, с.Фонтанка, вул. Центральна, буд. 46 | 2025 | Управління капітального будівництва | 4 053 000 | 89 451,00 | 2% | Договір на виконання робіт укладено у грудні звітного року. Фінансування не здійснювалось у зв’язку з завершенням бюджетного року, проте були профінансовані послуги з розробки ПКД. |
|  |  | Послуга з виготовлення технічного паспорту обєкту нерухомого майна будівлі та споруди підвального приміщення КЗ Фонтанський сільський будинок культури, який розташований за адресою Одеська обл., Одеський р-н,с.Фонтанка, вул. Центральна 46 | 2025 | Управління капітального будівництва | 4 000 | 3 500,00 | 87% | Виконано в повному обсязі. Фактична вартість послуг склала менше запланованого обсягу фінансування. |
|  |  | Благоустрій території: Нове будівництво бюветного комплексу біля адміністративної будівлі з господарськими будівлями та спорудами, яка розташована за адресою:Одеська обл., Одеський р-н, с. Нова Дофінівка, вул. Центральна, буд. 54-А та буріння артезіанської свердловини по вулиці Молодіжна (Розробка проектно-кошторисної документації за об'єктом) | 2025 | Управління капітального будівництва | 1 115 061 | 335 288,47 | 30% | Договір на виконання робіт буде укладено у 2026 році. Послуги з розробки ПКД були профінансовані на 100%. |
|  |  | Капітальний ремонт підвального приміщення адміністративної будівлі з господарськими будівлями та спорудами щодо облаштування захисної споруди цивільного захисту (найпростіше укриття) , яка розташована за адресою Одеська область, Одеський район, с. Нова Дофінівка, вул. Центральна, 54-А | 2025 | Управління капітального будівництва | 4 000 | 3 500,00 | 87% | Виконано в повному обсязі. Роботи оплачено в повному обсязі згідно з актами виконаних робіт. |
|  |  | Будівництво майданчика під водоочисну станцію біля будівлі КЗ "Фонтанський сільський будинок культури" за адресою: Одеська обл., Одеський р-н, с. Фонтанка, вул. Центральна, буд. 46 | 2025 | Управління капітального будівництва | 124 000 | 124 000,00 | 100% | Виконано в повному обсязі. Фактична вартість робіт склала менше запланованого обсягу фінансування. Роботи оплачено в повному обсязі згідно з актами виконаних робіт. |
| 4. | Запровадження енергозберігаючих технологій, впровадження проєктів та засобів управління зовнішнім освітленням на території громади | Утримання в належному стані зовнішніх мереж електропостачання, а саме: Поточний ремонт мережі вуличного освітлення біля будинків 25-А, 25/1, 25/2, 25/3, 41 по вул. Центральна у с.Фонтанка, Одеського району, Одеської області | 2025 | Управління капітального будівництва | 350 000 | 349 909,61 | 100% | Виконано в повному обсязі. Фактична вартість робіт склала менше запланованого обсягу фінансування. Роботи оплачено в повному обсязі згідно з актами виконаних робіт. |
|  |  | Придбання засобів заспокоєння руху | 2025 | Відділ житлово-комунального господарства | 99 000 | 0 | 0% | Не виконано. Роботи перенесено на 2026 рік |
|  |  | «Отримання технічних умов з придбанням приладу обліку (лічильника) ТП №530 по вул. Перемоги в с. Олександрівка, Одеського району Одеської області» | 2025 | Фонтанська сільська рада | 60 032 | 0 | 0% | Не виконано. Недоцільність використання коштів у 2025 р. Роботи перенесено на 2026 рік |
|  |  | Придбання табличок про заборону викидання сміття | 2025 | Фонтанська сільська рада | 19 000 | 19 000 | 100% | Виконано ПП "Гермес Південь" |
|  |  | Послуга з виготовлення технічної документації та отримання технічних умов на збільшення потужності (30 кВт) адміністративної будівлі, яка розташована за адресою Одеська область, Одеський район, с. Нова Дофінівка, вул.Ценральна, 54 А | 2025 | Фонтанська сільська рада | 99 900 | 66 902,4 | 67% | Виконано в повному обсязі. АТ "ДТЕК Одеські Електромережі" .Фактична вартість робіт склала менше запланованого обсягу фінансування. |
|  |  | Послуга з виготовлення технічних умов ТП №587 в с.Олександрівка Одеського району Одеської області | 2025 | Відділ житлово-комунального господарства | 80 000 | 0 | 0% | Не виконано. Недоцільність використання коштів у 2025 р. Роботи перенесено на 2026 рік |
|  |  | Послуга з виготовлення технічних умов ТП №532 в с. Олександрівка Одеського району Одеської області | 2025 | Відділ житлово-комунального господарства | 80 000 | 0 | 0% | Не виконано. Недоцільність використання коштів у 2025 р. Роботи перенесено на 2026 рік |
|  |  | Благоустрій населених пунктів, а саме роботи з будівництва мереж електроживлення та освітлення по вул. Садова в с. Вапнярка Одеського району Одеської області | 2025 | Управління капітального будівництва | 6 000 | 0,00 | 0% | Після підписання додаткової угоди про зменшення вартості захід буде оплачений на 100% в 2026 році. |
|  |  | Утримання автомобільних доріг місцевого значення, а саме: Капітальний ремонт дорожнього покриття (з облаштування обєктів благоустрою) біля будинку по вул .Центральна, 5, с. Олександрівка, Одеського району, Одеської області (з розробкою ПКД, здійснення технічного та авторського нагляду) | 2025 | Управління капітального будівництва | 200 000 | 74 945,65 | 37% | Виконано в повному обсязі. Фактична вартість розробки ПКД склала менше запланованого обсягу фінансування. Роботи оплачено в повному обсязі згідно з актами виконаних робіт. |
|  |  | Утримання автомобільних доріг місцевого значення, а саме: Капітальний ремонт дорожнього покриття (з облаштування обєктів благоустрою) біля багатоквартирного будинку за адресою :Одеська обл., Одеський р-н, с.Фонтанка , вул.Степна 2а (з розробкою ПКД, здійснення технічного та авторського нагляду) | 2025 | Управління капітального будівництва | 200 000 | 73 987,60 | 37% | Виконано в повному обсязі. Фактична вартість розробки ПКД склала менше запланованого обсягу фінансування. Роботи оплачено в повному обсязі згідно з актами виконаних робіт. |
|  |  | Утримання в належному стані зовнішніх мереж електропостачання, а саме: Поточний ремонт мережі вуличного освітлення по вул. Семенова, на ділянці від вул. Незалежності до вул. полковника Гуляєва с.Фонтанка, Одеського району, Одеської області | 2025 | Управління капітального будівництва | 145 000 | 144 802,52 | 99% | Виконано в повному обсязі. Фактична вартість робіт склала менше запланованого обсягу фінансування. Роботи оплачено в повному обсязі згідно з актами виконаних робіт. |
|  |  | Нове будівництво мереж вуличного освітлення на ділянці проспекту Віталія Нестеренко від вул. Центральна до вулиці Дачна в с.Фонтанка, Одеського району Одеської області | 2025 | Управління капітального будівництва | 72 600 | 72 551,76 | 100% | Виконано в повному обсязі. Фактична вартість робіт склала менше запланованого обсягу фінансування. Роботи оплачено в повному обсязі згідно з актами виконаних робіт. |
|  |  | Утримання в належному стані зовнішніх мереж електропостачання, а саме послуги з поточного ремонту мережі вуличного освітлення по вулиці Нова в с.Олександрівка, Одеського району Одеської області | 2025 | Управління капітального будівництва | 779 323 | 769 431,23 | 99% | Виконано в повному обсязі. Фактична вартість робіт склала менше запланованого обсягу фінансування. Роботи оплачено в повному обсязі згідно з актами виконаних робіт. |
|  |  | Благоустрій населених пунктів,а саме роботи з будівництва мереж електроживлення та освітлення вздовж вулиці Заболотного на ділянці від будинку №107 по вулиці Південна до вулиці Марсельська в селищі Ліски Одеського району Одеської області | 2025 | Управління капітального будівництва | 970 600 | 970 529,58 | 99% | Виконано в повному обсязі. Фактична вартість робіт склала менше запланованого обсягу фінансування. Роботи оплачено в повному обсязі згідно з актами виконаних робіт. |
|  |  | Послуги з технічного обслуговування зовнішніх мереж вуличного освітлення (демонтаж безоблікових ліхтарів) на території с.Олександрівка, с-ще Світле, с.Фонтанка Одеського району Одеської області | 2025 | Управління капітального будівництва | 199 980 | 199 786,79 | 99% | Виконано в повному обсязі. Фактична вартість робіт склала менше запланованого обсягу фінансування. Роботи оплачено в повному обсязі згідно з актами виконаних робіт. |
|  |  | Утримання в належному стані зовнішніх мереж електропостачання, а саме: Поточний ремонт мережі вуличного освітлення по вул. Полтавській (від вул. Івана Франка до вул. Соборна) в с. Фонтанка, Одеського району Одеської області | 2025 | Управління капітального будівництва | 332 100 | 332 072,69 | 100% | Виконано в повному обсязі. Фактична вартість робіт склала менше запланованого обсягу фінансування. Роботи оплачено в повному обсязі згідно з актами виконаних робіт. |
|  |  | Утримання в належному стані зовнішніх мереж електропостачання, а саме: Поточний ремонт мережі вуличного освітлення по вул. Паркова від буд 7 до вул. Соборна в с. Фонтанка, Одеського району Одеської області | 2025 | Управління капітального будівництва | 199 000 | 198 967,16 | 100% | Виконано в повному обсязі. Фактична вартість робіт склала менше запланованого обсягу фінансування. Роботи оплачено в повному обсязі згідно з актами виконаних робіт. |
|  |  | Нове будівництво мереж вуличного освітлення на ділянці проспекту Віталія Нестеренко від вулиці Центральна до вулиці Дачна в с. Фонтанка, Одеського району Одеської області | 2025 | Управління капітального будівництва | 583 900 | 583 882,22 | 100% | Виконано в повному обсязі. Фактична вартість робіт склала менше запланованого обсягу фінансування. Роботи оплачено в повному обсязі згідно з актами виконаних робіт. |
|  |  | Утримання в належному стані зовнішніх мереж електропостачання, а саме: Поточний ремонт мережі вуличного освітлення по вул.Марії Станішевської в с-ще. Ліски, Одеського району Одеської області | 2025 | Управління капітального будівництва | 101 000 | 100 999,09 | 100% | Виконано в повному обсязі. Фактична вартість робіт склала менше запланованого обсягу фінансування. Роботи оплачено в повному обсязі згідно з актами виконаних робіт. |
|  |  | Утримання в належному стані зовнішніх мереж електропостачання, а саме: Поточний ремонт мережі вуличного освітлення по вул. Центральной в с. Нова Дофіновка, Одеського району Одеської області | 2025 | Управління капітального будівництва | 158 300 | 158 243,11 | 100% | Виконано в повному обсязі. Фактична вартість робіт склала менше запланованого обсягу фінансування. Роботи оплачено в повному обсязі згідно з актами виконаних робіт. |
|  |  | Утримання в належному стані зовнішніх мереж електропостачання, а саме: Поточний ремонт мережі вуличного освітлення по вул. Радісній в с. Нова Дофіновка, Одеського району Одеської області | 2025 | Управління капітального будівництва | 144 000 | 143 993,95 | 100% | Виконано в повному обсязі. Фактична вартість робіт склала менше запланованого обсягу фінансування. Роботи оплачено в повному обсязі згідно з актами виконаних робіт. |
|  |  | Утримання в належному стані зовнішніх мереж електропостачання, а саме: Поточний ремонт мережі вуличного освітлення по вул. Одеській в с. Нова Дофіновка, Одеського району Одеської області | 2025 | Управління капітального будівництва | 134 000 | 133 882,91 | 100% | Виконано в повному обсязі. Фактична вартість робіт склала менше запланованого обсягу фінансування. Роботи оплачено в повному обсязі згідно з актами виконаних робіт. |
|  |  | Утримання в належному стані зовнішніх мереж електропостачання, а саме: Поточний ремонт мережі вуличного освітлення по вул. Соборній в с. Нова Дофіновка, Одеського району Одеської області | 2025 | Управління капітального будівництва | 101 300 | 101 289,46 | 100% | Виконано в повному обсязі. Фактична вартість робіт склала менше запланованого обсягу фінансування. Роботи оплачено в повному обсязі згідно з актами виконаних робіт. |
|  |  | Утримання в належному стані зовнішніх мереж електропостачання, а саме: Поточний ремонт мережі вуличного освітлення по вул. Шкільній в с. Нова Дофіновка, Одеського району Одеської області | 2025 | Управління капітального будівництва | 55 300 | 55 212,12 | 100% | Виконано в повному обсязі. Фактична вартість робіт склала менше запланованого обсягу фінансування. Роботи оплачено в повному обсязі згідно з актами виконаних робіт. |
|  |  | Утримання в належному стані зовнішніх мереж електропостачання, а саме: Поточний ремонт мережі вуличного освітлення по вул. Лісовій в с. Нова Дофіновка, Одеського району Одеської області | 2025 | Управління капітального будівництва | 174 300 | 174 218,38 | 100% | Виконано в повному обсязі. Фактична вартість робіт склала менше запланованого обсягу фінансування. Роботи оплачено в повному обсязі згідно з актами виконаних робіт. |
|  |  | Утримання в належному стані зовнішніх мереж електропостачання, а саме: Поточний ремонт мережі вуличного освітлення по провулку Шкільному в с. Нова Дофіновка, Одеського району Одеської області | 2025 | Управління капітального будівництва | 31 700 | 31 648,58 | 100% | Виконано в повному обсязі. Фактична вартість робіт склала менше запланованого обсягу фінансування. Роботи оплачено в повному обсязі згідно з актами виконаних робіт. |
|  |  | Утримання в належному стані зовнішніх мереж електропостачання, а саме: Поточний ремонт мережі вуличного освітлення по вул. 3-тій Луговій в с. Вапнярка, Одеського району Одеської області | 2025 | Управління капітального будівництва | 399 600 | 399 569,76 | 100% | Виконано в повному обсязі. Фактична вартість робіт склала менше запланованого обсягу фінансування. Роботи оплачено в повному обсязі згідно з актами виконаних робіт. |
|  |  | Утримання в належному стані зовнішніх мереж електропостачання, а саме: Поточний ремонт мережі вуличного освітлення по вул. Сергія Деменчука в с. Фонтанка, Одеського району Одеської області | 2025 | Управління капітального будівництва | 266 800 | 266 722,11 | 100% | Виконано в повному обсязі. Фактична вартість робіт склала менше запланованого обсягу фінансування. Роботи оплачено в повному обсязі згідно з актами виконаних робіт. |
|  |  | Утримання в належному стані зовнішніх мереж електропостачання, а саме: Поточний ремонт мережі вуличного освітлення по вул. Семенова на ділянці від вул. Дерибасівській до вул. Храмова в с.Фонтанка, Одеського району, Одеської області на загальну суму | 2025 | Управління капітального будівництва | 640 000 | 639 657,60 | 100% | Виконано в повному обсязі. Фактична вартість робіт склала менше запланованого обсягу фінансування. Роботи оплачено в повному обсязі згідно з актами виконаних робіт. |
|  |  | Утримання в належному стані зовнішніх мереж електропостачання, а саме: Поточний ремонт мережі вуличного освітлення по вул. Лесі Українки в с.Олександрівка, Одеського району, Одеської області | 2025 | Управління капітального будівництва | 270 000 | 269 973,43 | 100% | Виконано в повному обсязі. Фактична вартість робіт склала менше запланованого обсягу фінансування. Роботи оплачено в повному обсязі згідно з актами виконаних робіт. |
|  |  | Утримання в належному стані зовнішніх мереж електропостачання, а саме: Поточний ремонт мережі вуличного освітлення по вул. Садова в с.Олександрівка, Одеського району, Одеської області | 2025 | Управління капітального будівництва | 420 000 | 419 987,86 | 100% | Виконано в повному обсязі. Фактична вартість робіт склала менше запланованого обсягу фінансування. Роботи оплачено в повному обсязі згідно з актами виконаних робіт. |
|  |  | Утримання в належному стані зовнішніх мереж електропостачання, а саме: Поточний ремонт мережі вуличного освітлення по вул. Степова в с.Вапнярка, Одеського району, Одеської області | 2025 | Управління капітального будівництва | 130 000 | 128 064,09 | 98% | Виконано в повному обсязі. Фактична вартість робіт склала менше запланованого обсягу фінансування. Роботи оплачено в повному обсязі згідно з актами виконаних робіт. |
|  |  | Придбання та монтаж шафи управління вуличним освітленням з улаштуванням астрономічного датчика, ТП679 по вул. Котляревського перехресття вул.Центральна в с.Фонтанка, Одеського району Одеської області | 2025 | Управління капітального будівництва | 70 000 | 69 188,68 | 99% | Виконано в повному обсязі. Фактична вартість послуг склала менше запланованого обсягу фінансування. |
|  |  | Придбання та монтаж шафи управління вуличним освітленням з улаштуванням астрономічного датчика, ТП 11 по вул.Незалежності, 13 в с.Фонтанка, Одеського району Одеської області | 2025 | Управління капітального будівництва | 70 000 | 69 188,68 | 99% | Виконано в повному обсязі. Фактична вартість послуг склала менше запланованого обсягу фінансування. |
|  |  | Придбання та монтаж шафи управління вуличним освітленням з улаштуванням астрономічного датчика, ТП 688 по вул.Київській перехресття вул. Тиниста в с.Фонтанка, Одеського району Одеської області | 2025 | Управління капітального будівництва | 70 000 | 69 188,68 | 99% | Виконано в повному обсязі. Фактична вартість послуг склала менше запланованого обсягу фінансування. |
|  |  | Придбання та монтаж шафи управління вуличним освітленням з улаштуванням астрономічного датчика, ТП 400 по вул. Центральна, 30 (багатоквартирний будинок) в с.Фонтанка, Одеського району Одеської області | 2025 | Управління капітального будівництва | 70 000 | 69 188,68 | 99% | Виконано в повному обсязі. Фактична вартість послуг склала менше запланованого обсягу фінансування. |
|  |  | Придбання та монтаж шафи управління вуличним освітленням з улаштуванням астрономічного датчика, ТП 663 по вул. Паркова перехресття пров. Топора Олега в с.Фонтанка, Одеського району Одеської області | 2025 | Управління капітального будівництва | 70 000 | 69 188,68 | 99% | Виконано в повному обсязі. Фактична вартість послуг склала менше запланованого обсягу фінансування. |
|  |  | Утримання в належному стані зовнішніх мереж електропостачання, а саме: Поточний ремонт мережі вуличного освітлення по вул. Степна від вул. Перемоги до вул. Лугова вздовж багатоквартирного будинку Перемоги 1 в с. Фонтанка, Одеського району Одеської області | 2025 | Управління капітального будівництва | 148 514 | 148 401,05 | 99% | Виконано в повному обсязі. Фактична вартість робіт склала менше запланованого обсягу фінансування. Роботи оплачено в повному обсязі згідно з актами виконаних робіт. |
|  |  | Утримання в належному стані зовнішніх мереж електропостачання, а саме: Поточний ремонт мережі вуличного освітлення по вул. Гоголя від буд. 9 до буд. 23 в с. Фонтанка, Одеського району Одеської області | 2025 | Управління капітального будівництва | 89 200 | 89 116,12 | 100% | Виконано в повному обсязі. Фактична вартість робіт склала менше запланованого обсягу фінансування. Роботи оплачено в повному обсязі згідно з актами виконаних робіт. |
|  |  | Утримання в належному стані зовнішніх мереж електропостачання, а саме: Поточний ремонт мережі вуличного освітлення по вул. Західна від буд. 2а до буд. 62 в с. Фонтанка, Одеського району Одеської області | 2025 | Управління капітального будівництва | 239 500 | 239 436,72 | 100% | Виконано в повному обсязі. Фактична вартість робіт склала менше запланованого обсягу фінансування. Роботи оплачено в повному обсязі згідно з актами виконаних робіт. |
|  |  | Утримання в належному стані зовнішніх мереж електропостачання, а саме: Поточний ремонт мережі вуличного освітлення по вул. Шкільній в с. Олександрівка, Одеського району Одеської області | 2025 | Управління капітального будівництва | 412 900 | 412 899,92 | 100% | Виконано в повному обсязі. Фактична вартість робіт склала менше запланованого обсягу фінансування. Роботи оплачено в повному обсязі згідно з актами виконаних робіт. |
|  |  | Утримання в належному стані зовнішніх мереж електропостачання, а саме: Поточний ремонт мережі вуличного освітлення по вул. Виноградній в с. Олександрівка, Одеського району Одеської області | 2025 | Управління капітального будівництва | 421 800 | 421 764,41 | 100% | Виконано в повному обсязі. Фактична вартість робіт склала менше запланованого обсягу фінансування. Роботи оплачено в повному обсязі згідно з актами виконаних робіт. |
|  |  | Утримання в належному стані зовнішніх мереж електропостачання, а саме послуги ремонт мереж вуличного освітлення по вул. Сковороди в с. Фонтанка Одеського району Одеської області | 2025 | Управління капітального будівництва | 420 000 | 419 873,58 | 100% | Виконано в повному обсязі. Фактична вартість робіт склала менше запланованого обсягу фінансування. Роботи оплачено в повному обсязі згідно з актами виконаних робіт. |
|  |  | Утримання в належному стані зовнішніх мереж електропостачання, а саме: Поточний ремонт мережі вуличного освітлення по вул. Київській в с. Олександрівка, Одеського району Одеської області | 2025 | Управління капітального будівництва | 489 200 | 489 200,00 | 100% | Виконано в повному обсязі. Фактична вартість робіт склала менше запланованого обсягу фінансування. Роботи оплачено в повному обсязі згідно з актами виконаних робіт. |
| ВСЬОГО |  |  |  |  | 67 126 554 | 54 576 952.33 | 81% |  |

- Виконання результативних показників Програми

| № з/п | Найменування показника | Планове значення показників | Фактичне значення показника | Причини невиконання | Що зроблено для виправлення ситуації |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | 2 067 988 | 49 2158,9 | Проєкт розпочато у кінці 2025 року, ПКД розроблено | Отримано позитивні експертні звіти Договір на виконання робіт буде укладено у 2026 році |
| 2. | Будівництво, реконструкція, ремонт та утримання мережі на території громади | 49 684 656 | 44 082 187,1 | Несвоєчасне виконання проєктних робіт | Договори на виконання робіт будут заключенні у 2026 році |
| 3. | Будівництво та утримання об’єктів соціально-культурної сфери громади | 5 300 061 | 555 739,47 | Несвоєчасне виконання проєктних робіт | Договори на виконання робіт будут заключенні у 2026 році |
| 4. | Запровадження енергозберігаючих технологій, впровадження проєктів та засобів управління зовнішнім освітленням на території громади | 10 073 849 | 9 446 866,86 | Роботи перенесено на 2026 рік | Роботи перенесено на 2026 рік |

3.Оцінка ефективності виконання програми та пропозиції щодо подальшої реалізації програми.

Комплексна Програма життєзабезпечення, модернізації, ремонту, енергоефективності, енергозбереження та благоустрою об’єктів житлово – комунального господарства Фонтанської сільської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2023-2025роки (далі – Програма) розроблена відповідно до ст. 143 Конституції, ст. 26, 30 Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про житлово-комунальні послуги», «Про благоустрій населених пунктів» з метою підвищення ефективності та надійності функціонування системи життєзабезпечення сільської громади, покращення якості житлово-комунальних послуг.

Програми життєзабезпечення, модернізації, ремонту, енергоефективності, енергозбереження та благоустрою об'єктів житлово-комунального господарства Фонтанської сільської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2023-2025 роки розроблена з метою здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунального господарства на засадах енергозбереження, забезпеченні сталого розвитку для задоволення потреб населення і господарського комплексу в житлово-комунальних послугах відповідно до встановлених нормативів і національних стандартів. Впровадження новітніх енергозберігаючих та енергоефективних технологій в усіх галузях житлово – комунального господарства, заміна застарілого неефективного обладнання, заміна та підтримка в належному стані мереж, виявлення внутрішніх джерел фінансування заходів з енергозбереження та пошук інвесторів і кредиторів

Протягом вказаного періоду необхідно вирішити питання щодо: впровадження новітніх енергозберігаючих технологій в усіх галузях господарства, заміна застарілого неефективного обладнання ;виявлення внутрішніх джерел фінансування заходів з енергозбереження та пошук інвесторів; реконструкція вуличного освітлення з застосуванням енергоощадних ламп; впровадження в систему вуличного освітлення, адмінбудівель використання сонячної енергії для забезпечення електроспоживання; налагодження системи ступеневого навчання з енергоменеджменту; популяризацію економічних, екологічних та соціальних переваг енергозбереження, підвищення управлінського та освітнього рівнів у цій сфері; скорочення поточних видатків бюджету Фонтанської територіальної громади за рахунок реалізації капітальних проєктів у сфері енергозбереження та енергоефективності, встановлення контролю за споживанням енергоносіїв у бюджетній сфері територіальної громади; залучення коштів бюджетів усіх рівнів, а також грантових коштів на реалізацію заходів з енергозбереження в бюджетній та комунальній сферах територіальної громади; планування нових енергозберігаючих заходів згідно з вимогами серії стандартів ISO50001;створення умов для надійного і безпечного надання житлово-комунальних послуг; запровадження інноваційної моделі розвитку житлово-комунального господарства; стимулювання приватної підприємницької ініціативи у виконанні завдань розвитку житлового фонду та комунальної інфраструктури; захисту прав споживачів, підвищення рівня забезпеченості населення житлово-комунальними послугами в необхідних обсягах, високої якості та за доступними цінами. доступність житлово-комунальних послуг для громадян з низьким рівнем доходів, адресний соціальний захист населення в оплаті послуг; проведення заходів з профілактичного чищення та промивання каналізаційних мереж під тиском; ведення обліку і забезпеченні ощадливого споживання води; використання новітніх технологій при реконструкціях водопровідно- каналізаційного господарства; впровадження системи енергоефективності в зовнішніх мережах освітлення; поточний та капітальний ремонт дорожнього покриття, паспортизація водогонів, сільських доріг, тощо; розробка та затвердження схем санітарного очищення населених пунктів громади. Враховуючи вищевикладене, наразі існує нагальна потреба у скоординованій, злагодженій роботі органів місцевого самоврядування в період воєнного стану забезпечити безперебійне функціонування галузі житлово-комунального господарства , дорожнього господарства , недопущення погіршення умов проживання мешканців громади та ВПО.. Програма є ефективною в частині необхідності створення умов безперебійного функціонування галузі житлово-комунального господарства в період воєнного стану.. Начальник відділу житлово-комунального господарства, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами, господарського забезпечення Олег ДМИТРІЄВ

Додаток №2 до  проєкту рішення виконавчого комітету

Фонтанської сільської ради

від _____ №_______ VIII

ЗАКЛЮЧНИЙ ЗВІТ

про результати

Комплексної Програми життєзабезпечення, модернізації, ремонту, енергоефективності, енергозбереження та благоустрою об’єктів житлово – комунального господарства Фонтанської сільської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2023-2025 роки

- Основні дані.

Дата і номер рішення сільської ради, яким затверджено Програму та зміни до неї:

затвердженої рішенням сесії Фонтанської сільської ради від 22.12.2022 року №1081-VIII та внесеними змінами до програми  від 21.03.2023 року №1174-VIII, від 06.04.2023 №1409—VIII, від 11.08.2023 №1581-VIII, від 15.08.2023 - №1612-VIII,від 22.08.2023 року №1614VIII, від 08.11.2023 року №1745-VIII, від 28.11.2023 №17455-VIII, від 20.12.2023 року № 1969-VIII, від 05.03.2024 року №2029—VIII, від 15.04.2024 року 2091—VIII, від 22.05.2024 року №2121-VIII, від 12.07.2024 року №2363-VIII, від 03.09.2024 року №2406-VIII, від 09.09.2024 року №2444-VIII ,від 26.09.2024 року №2463-VIII ,від 25.10.2024 року №2476-VIII ,від 31.10.2024 року №2506-VIII, від 13.11.2024 року №2513-VIII, від 27.12.2024 року №2724-VIII, від 29.01.2025 року №2730- VIII, від 18.03.2025 року №2794- VIII, від 01.04.2025 року №2811- VIII, від 17.04.2025 року №3103- VIII, від 22.05.2025 року №3119- VIII, від 06.06.2025 року №3159-VIII, від 11.07.2025 року №3211- VIII, від 13.08.2025 року №3271- VIII, від 22.09.2025 року №3304- VIII, від 21.10.2025 року №3368- VIII, від 07.11.2025 року №3395- VIII, від 04.12.2025 року №3512- VIII

Відповідальний виконавець: Відділ житлово-комунального господарства, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами, господарського забезпечення

Термін реалізації Програми: 2023 - 2025 роки

- Мета програми та результати її досягнення.

Здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійності  функціонування житлово-комунального господарства, забезпечення  сталого розвитку для задоволення потреб населення і господарського комплексу в житлово-комунальних послугах відповідно до встановлених нормативів  і національних стандартів.

- Фінансування

Фінансування Програми здійснюється відповідно до чинного законодавства України  за рахунок  коштів сільського бюджету Фонтанської сільської територіальної громади Одеського району Одеської області та інших коштів не заборонених чинним законодавством України.

Протягом дії програми бюджетом Фонтанської сільської ради було передбачено –  194 367 212 грн., з них використано  154 089 069,33 грн., а саме:

- у 2023 році на реалізацію Програми з місцевого бюджету було заплановано - 70 595 844 грн., використано – 54 522 500 грн.;

- у 2024 році на реалізацію Програми з місцевого бюджету було заплановано -  56 644 814 грн., використано – 44 989 617 грн.;

- у 2025 році – на реалізацію Програми з місцевого бюджету було заплановано – 67 126 554 грн., використано – 54 576 952,33 грн.

- Виконання заходів Програми

| № з/п | Найменування показника | Планове значення показників | Фактичне значення показника | Причини невиконання | Що зроблено для виправлення ситуації |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства | 31 925 173 | 122144039.9 | Несвоєчасне виконання проєктних робіт |  |
| 2. | Будівництво, реконструкція, ремонт та утримання мережі на території громади | 112848731 | 96623636.1 | Несвоєчасне виконання проєктних робіт |  |
| 3. | Будівництво та утримання об’єктів соціально-культурної сфери громади | 13081359 | 4104238.47 | Несвоєчасне виконання проєктних робіт |  |
| 4. | Запровадження енергозберігаючих технологій, впровадження проєктів та засобів управління зовнішнім освітленням на території громади | 35067305 | 30430515.86 | Несвоєчасне виконання проєктних робіт |  |

- Оцінка ефективності виконання програми та пропозиції щодо подальшої реалізації програми

Програма розроблена керуючись статтями 10, 25, 26, пунктом 3 частини четвертої статті 42, частиною шістнадцять статті 46, статтями 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законами України «Про житлово-комунальні послуги» та «Про благоустрій населених пунктів».

Метою програми є визначення засад реалізації державної політики реформування житлово-комунального господарства, здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійності його функціонування, забезпечення сталого розвитку для задоволення потреб населення і господарського комплексу в житлово-комунальних послугах відповідно до встановлених нормативів і національних стандартів, реформування житлово-комунального господарства та благоустрою.

Завданнями Програми є:

- реалізація існуючих та розробка нових проектів з комплексного благоустрою територій населених пунктів;

- будівництво, ремонт, реконструкція вулично-дорожньої мережі;

- створення системи поводження з побутовими відходами, сортування та утилізації вторинних ресурсів;

- забезпечення скорочення кількості безпритульних тварин через реалізацію комплексу заходів, пов'язаних з впровадженням масової стерилізації, вакцинації, лікування, реєстрації тварин та передача їх в надійні руки;

- зменшення площі зараження амброзією полинолистою;

- збільшення кількість пандусів, підйомників та платформ для осіб з інвалідністю;

- облаштування будинків, будівель та споруд комунальної власності з метою забезпечення безперешкодного доступу до них людей з інвалідністю.

Реалізація Програми. Основною умовою реалізації Програми є консолідація та спрямування дій сільської ради, виконавчого комітету, комунальних підприємств Фонтанської сільської ради на створення дієвої системи управління та сприятливого середовища для формування ефективного результату роботи на території громади. Аналіз результативних показників доводить ефективність даної Програми.

Програма є ефективною в частині необхідності створення умов безперебійного функціонування галузі житлово-комунального господарства в період воєнного стану.

Начальник відділу житлово-комунального

господарства, цивільного захисту та взаємодії

з правоохоронними органами, господарського                                                                                                       Олег ДМИТРІЄВ

забезпечення

Пояснювальна записка

Відповідно до  пункту 1.7 Порядку розроблення, фінансування, моніторингу, реалізації цільових програм Фонтанської сільської ради Одеського району Одеської області та звітності про їх виконання, затвердженого рішенням сесії від 11.07.2025 року №3219-VIII, у зв’язку із звершенням строку дії  Комплексної Програми життєзабезпечення, модернізації, ремонту, енергоефективності, енергозбереження та благоустрою об’єктів житлово – комунального господарства Фонтанської сільської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2023-2025 роки за 2024 рік, затвердженої рішенням сесії Фонтанської сільської ради від 22.12.2022 року №1081-VIII, внесеними змінами до програми  від 21.03.2023 року №1174-VIII, від 06.04.2023 №1409—VIII, від 11.08.2023 №1581-VIII, від 15.08.2023 - №1612-VIII,від 22.08.2023 року №1614VIII, від 08.11.2023 року №1745-VIII, від 28.11.2023 №17455-VIII, від 20.12.2023 року № 1969-VIII, від 05.03.2024 року №2029—VIII, від 15.04.2024 року 2091—VIII, від 22.05.2024 року №2121-VIII, від 12.07.2024 року №2363-VIII, від 03.09.2024 року №2406-VIII, від 09.09.2024 року №2444-VIII ,від 26.09.2024 року №2463-VIII ,від 25.10.2024 року №2476-VIII ,від 31.10.2024 року №2506-VIII, від 13.11.2024 року №2513-VIII, від 27.12.2024 року №2724-VIII, від 29.01.2025 року №2730- VIII, від 18.03.2025 року №2794- VIII, від 01.04.2025 року №2811- VIII, від 17.04.2025 року №3103- VIII, від 22.05.2025 року №3119- VIII, від 06.06.2025 року №3159-VIII, від 11.07.2025 року №3211- VIII, від 13.08.2025 року №3271- VIII, від 22.09.2025 року №3304- VIII, від 21.10.2025 року №3368- VIII, від 07.11.2025 року №3395- VIII, від 04.12.2025 року №3512- VIII.

Комплексна Програма життєзабезпечення, модернізації, ремонту,  енергоефективності, енергозбереження та благоустрою об’єктів житлово – комунального господарства  Фонтанської сільської  територіальної громади Одеського району Одеської області на 2023-2025роки  (далі – Програма) розроблена відповідно до ст. 143 Конституції,  ст. 26, 30 Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про житлово-комунальні послуги», «Про благоустрій населених пунктів» з метою підвищення ефективності та надійності функціонування системи життєзабезпечення сільської громади, покращення якості житлово-комунальних послуг.

Програма є ефективною в частині необхідності створення умов безперебійного функціонування галузі житлово-комунального господарства в період воєнного стану.

Комплексної Програми життєзабезпечення, модернізації, ремонту, енергоефективності, енергозбереження та благоустрою об’єктів житлово – комунального господарства Фонтанської сільської територіальної громади Одеського району Одеської області на 2023-2025 роки» виконана на 79%: заплановано – 194 367 212 грн., використано 154 089 069,33 – грн.

Виконавець:                                                                     Олег ДМИТРІЄВ